## Slide 1: Благоустройство двора с. Федино д.15,16,17
2015 год

## Slide 2
Комплексное благоустройство двора с. Федино д.15,16,17
по плану 2015 г. завершено.
Выполнены основные 5 элементов благоустройства.
Установлена современная детская площадка (650 м2, 8 игровых элементов) с резиновым покрытием за счет инвестора ООО «ТЦ-Девелопмент» на сумму 1,3 млн. руб..
Заасфальтированы парковочные места для автомобилей (1200 м2, на 75 автомобилей), на сумму 1,46 млн. руб., сделаны тротуары до детской площадки с двух сторон.
Проведены работы по опиловке более 30 деревьев, удалены 12 аварийных деревьев, посажено 30 новых деревьев.
Во дворе установлен информационный щит.
Дополнительно установлена опора уличного освещения для детской площадки.
Мусоросборочная площадка во дворе не устанавливалась, так как жители используют исторически сложившуюся площадку для всего с. Федино.

## Slide 3: Старая детская площадка

## Slide 4: До строительства автопарковок у д. 15

## Slide 5: До строительства автопарковок у дома 17

## Slide 6: До строительства автопарковок у дома 17

## Slide 7: До строительства автопарковок на углу дома 17

## Slide 8: До строительства автопарковок у дома 16

## Slide 9: Выпиливание аварийных и опиливание деревьев

## Slide 10: Выпиливание аварийных и опиливание деревьев

## Slide 11: Выпиливание аварийных и опиливание деревьев

## Slide 12: Выпиливание аварийных и опиливание деревьев

## Slide 13: Выпиливание аварийных и опиливание деревьев

## Slide 14: Строительство детской площадки

## Slide 15: Строительство детской площадки

## Slide 16: Выкорчевка пней под строительство парковок

## Slide 17: Строительство парковок

## Slide 18: Строительство парковок

## Slide 19: Строительство парковок

## Slide 20: Строительство парковок

## Slide 21: Строительство парковок

## Slide 22: Произведена посадка 30 саженцев деревьев

## Slide 23: Новая детская площадка

## Slide 26: Асфальтовая дорожка к детской площадке

## Slide 27: Дворовые парковки

## Slide 32: Мусоросборочная площадка
Было в 2015 году
Стало в 2016 году